**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2**

**Капитальный ремонт здания МБОУСОШ с. Никульевка, расположенного по адресу: Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул.Ясная, д. 13**

|  |  |
| --- | --- |
| с. Никульевка | « 07 » сентября2023 г. |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. НикульевкаБашмаковского района Пензенской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Уреневой Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ПОВОЛЖЬЕ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Пчелинцева Александра Андреевича,действующего на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) (далее- Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола электронного аукциона № 0155300043023000045 от « 15 » августа 2023г заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет контракта**

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по **капитальному ремонту здания МБОУ СОШ с. Никульевка, расположенного по адресу: Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул.Ясная, д. 13**(далее - Объект),в соответствии с проектной документацией (далее – Проект), «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и обеспечить их оплату.

Идентификационный код закупки: 233580600349358060100100070014339243

1.2. «Подрядчик» осуществляет работы в соответствии с определенными строительными нормами и правилами, другими требованиями к проведению строительных работ, носящими обязательный характер.

1.3. «Подрядчик» обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке и в установленные сроки.

1.4. Место выполнения работ: Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул. Ясная, д. 13

1.5. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01 марта 2025 г.

1.6. Дата окончания работ является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков проведения работ.

**Статья 2. Цена контракта**

2.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включающая в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 48 552 764(сорок восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек , в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, 8 092 127 (восемь миллионов девяноста две тысячи сто двадцать семь) рублей35 копеек.

2.2. В случае если настоящий контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Источник финансирования: бюджет Башмаковского района Пензенской области

- на 2024 год 22 155 333 (двадцать два миллиона сто пятьдесят пять тысяч триста тридцать три) рубля 70 копеек., в т.ч. НДС.

- на 2025 год 26 397 430 (двадцать шесть миллионов триста девяноста семь тысяч четыреста тридцать) рублей 40 копеек, в т.ч.НДС.

**Статья 3. Порядок оплаты.**

3.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Авансовые платежи не предусмотрены.

3.2. Срок оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта составляет не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения контракта.

**Статья 4. Права и обязанности Сторон**

**4.1. «Подрядчик» обязан:**

4.1.1. Выполнить своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы, указанные в ст.1 настоящего Контракта, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, обязан выполнить их с качеством, соответствующим утвержденной проектной документации и требованиями действующих ГОСТ и СНиП. В ходе выполнения работ на объекте осуществлять все виды контроля качества материалов, установленные действующим законодательством для данного вида работ, используемых при производстве работ и руководствоваться нормативными документами, указанными в проектной документации.

4.1.2. Самостоятельно проводить организацию ремонта, поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, строительную технику, а также производить их приемку, разгрузку и складирование.

4.1.3. В ходе выполнения работ на строительной площадке необходимо обеспечить мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли с соблюдением требований законодательства. При необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного объекта.

4.1.4. Обеспечить за свой счет содержание и сохранность ремонтируемого «Объекта», материалов, оборудования, стоянки строительной техники, сооружений и другого имущества, необходимого для ремонта «Объекта» на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта объекта до подписания акта приемки его в эксплуатацию. В случае, если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты, или повреждения, «Подрядчик» обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

4.1.5. В ходе ремонта объекта необходимо обеспечить сохранность демонтированных конструкций, материалов, оборудования, складирование на территории, прилегающей к «Объекту» и в дальнейшем передачи «Заказчику».

4.1.6. Производить уборку и содержание строительной площадки и прилегающей к ней территории, вывозить строительный мусор с площадки в период ремонта.

4.1.7.Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого «Объекта», либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

4.1.8. Предоставлять сведения об объемах выполненных работ по унифицированным формам КС-2, КС-3.Оформлять акты выполненных работ на основании утверждённой сметной документации.

4.1.9. В ходе выполнения работ на «Объекте» «Подрядчик» обязан осуществлять контроль качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ и руководствоваться действующими ГОСТ и СНиП.

4.1.10. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общий журнал работ (по форме, установленной приказом от 12 января 2007 г. N 7 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору), журналы лабораторного контроля на русском языке по типовой форме.

4.1.11. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование в том числе, предоставленные «Заказчиком», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации «Объекта». Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в установленные «Заказчиком» сроки.

4.1.13. Компенсировать «Заказчику» все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения «Подрядчиком» работ в соответствии с «Контрактом» или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

4.1.14. Своевременно представлять «Заказчику» всю необходимую информацию о ремонтируемом объекте, в том числе на электронных носителях.

4.1.15. Обеспечить представителю «Заказчика» за счет «Подрядчика» все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по п. 5.1. «Контракта».

4.1.16. За 3 рабочих дня до завершения строительно-монтажных работ на «Объекте» письменно известить «Заказчика» для организации приемки выполненных работ.

4.1.17. Беспрепятственно допускать представителей «Заказчика» или представителей, нанятой «Заказчиком» инженерной организации ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта «Объекта» для проведения контрольных мероприятий, предоставлять по их требованию оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, лабораторного контроля на русском языке по типовой форме для проверки и для записей замечаний и предписаний «Заказчика» в них.

4.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.19В случае изменения платежных реквизитов уведомить Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня такого изменения путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

4.1.20. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 30 процентов от цены Контракта.

Требование настоящего пункта не применяется, в случае, если Подрядчик сам является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.

4.1.21В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.1.22В случае замены субподрядчика, соисполнителя при исполнении Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.1.20 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.23Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в п.п. 4.1.20, 4.1.21настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в настоящем Контракте.

4.1.24В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

4.1.25 Подрядчик обязуется изучить проектно-сметную документацию, переданную Заказчиком. В случае наличия замечаний (претензий) к проектно-сметной документации, Подрядчик направляет их в письменной форме Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. По истечении указанного периода, при отсутствии письменных возражений, проектно-сметная документация считается принятой в работу Подрядчиком без замечаний.

4.1.26Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

4.1.27. Выполнить отдельные виды работ, требующие лицензирования, самостоятельно на основании соответствующей лицензии, либо с привлечением субподрядной организации, имеющей соответствующую лицензию.

**4.2. Подрядчик вправе:**

4.2.1. Предоставить в письменном виде Заказчику указания и разъяснения по вопросу, связанному с выполнением Работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.3. Завершить Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, досрочно по согласованию с Заказчиком.

4.2.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

4.2.5. Привлекать к выполнению Работ, указанных в настоящем Контракте, соисполнителей (субподрядные организации). Субподрядчик, субподрядная организация должна соответствовать требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие Работы.

**4.3. Заказчик обязан:**

4.2.1.Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта.

4.3.2. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование Работ, скрываемых последующими Работами (далее - скрытые Работы).

4.3.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.4. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

4.3.5. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения.

4.3.6. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

**4.4. Заказчик вправе:**

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.4.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.4.4. Для проверки соответствия выполняемых Работ привлекать независимых экспертов.

4.4.5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

**Статья 5. Производство работ**

5.1. Ответственный представитель «Заказчика» на месте совместно с «Подрядчиком» подписывает акта на выполненные работы (формы КС-2 и КС-3, КС-14), осуществляет строительный контроль за качеством выполненных работ с соблюдением сроков их выполнения, а также проводит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и конструкций условиям «Контракта», сметной и нормативной документации, не вмешиваясь при этом, в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов, а также образцы применяемых при выполнении работ материалов, должны быть предоставлены «Заказчику» не менее чем за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Применение для ремонта объекта импортных материалов и конструкций согласовывается «Заказчиком» и сертифицируется в установленном порядке.

5.3. «Подрядчик» проводит за свои средства лабораторный контроль качества поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также обеспечивает все предусмотренные техническим условиям действующих ГОСТ и СНиП испытания и измерения. Результаты этих испытаний предъявляются «Заказчику» до приемки им выполненных работ, в том числе до приемки ответственных конструкций и скрытых работ.

5.4. Между представителями «Заказчика» и «Подрядчика» проводятся совещания по решению возникающих вопросов в установленные сторонами сроки.

5.5. Промежуточная приемка ответственных конструкций осуществляется в соответствии с Приказом от 26 декабря 2006 г. N 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. При этом«Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» за 3 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов промежуточной приемки ответственных конструкций по форме, установленной Приказом от 26 декабря 2006 г. N 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5.6. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в кратчайший срок, согласованный сторонами и зафиксированный в двухстороннем акте, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Все расходы, связанные с переделкой таких работ, оплачиваются «Подрядчиком».

5.7. «Подрядчик» ежедневно ведет Общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». «Заказчик» проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ, если у «Заказчика» имеются замечания за ходом и качеством работ или записям «Подрядчика», то «Подрядчик» обязуется в срок, установленный «Заказчиком», принять меры к устранению недостатков, указанных «Заказчиком».

5.8. «Заказчик» или его представители вправе давать предписание о приостановлении «Подрядчиком» работ до установленного им срока, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения «Подрядчиком» технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет «Подрядчик», при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по «Контракту».

5.9.В случае если произведенные по инициативе «Заказчика» испытания и измерения выявили нарушения, допущенные «Подрядчиком» при исполнении «Контракта», «Заказчик» вправе удержать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.

**Статья 6. Скрытые строительные работы**

6.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии со сметой должны приниматься представителем «Заказчика» и «Подрядчика».«Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке и в соответствии с Приказом от 26 декабря 2006 г. N 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзорускрытых работ и составления соответствующих актов по форме, установленной Приказом от 26 декабря 2006 г. N 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.«Подрядчик» в письменном виде не менее, чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет «Заказчика» о необходимости проведения приемки.

6.2. В случае, если представителем «Заказчика» внесены в общий журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться «Подрядчиком» без письменного разрешения «Заказчика».

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя «Заказчика» (представитель «Заказчика» не был информирован об этом или информирован с опозданием), то «Подрядчик» за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем «Заказчика», согласно его указанию, а затем восстановить ее.

6.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем «Заказчика» и «Подрядчика» актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

6.4. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ.

**7. Гарантии**

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

7.2. На работы, выполненные на Объекте Подрядчиком или субподрядчиками, устанавливаются гарантийные сроки устранения дефектов- 3 года.

7.3. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки(дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Исполнителя и оплатить их за счет средств Подрядчика, нарушившего гарантийные обязательства.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

7.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п. 7.2 Контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

**Статья 8. Ответственность Сторон**

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) и составляет 2 427 638 (два миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) и составляет 2 694 471 (два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят один) рубль 74 копейки.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

и составляет 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.5. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

и составляет 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.10 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. При невыполнении обязательств по «Контракту», кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), «Подрядчик» возмещает в полном объеме понесенные «Заказчиком» убытки.

8.12. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

**9. Особые условия**

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего «Контракта», разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

9.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим «Контрактом», регулируются законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае внесения изменений в «Контракт» «Стороны» оформляют дополнительное соглашение к «Контракту», становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего «Контракта».

9.5. «Стороны» обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего «Контракта», иначе как с письменного согласия обеих сторон.

9.6. Все приложения к настоящему «Контракту» являются его неотъемлемой частью.

9.7. «Контракт», приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.

9.8. При повреждении инженерных сетей, принадлежащих третьим лицам, «Подрядчик» обязан восстановить их за счет собственных средств.

Стороны договорились, что работы, выполненные с изменением или отклонением от проектной документации, письменное соглашение о чем не было предварительно достигнуто Сторонами, а также работы, факт, ход выполнения, объемы и стоимость которых не были оформлены документально и подтверждены исполнительной и другой технической документацией в порядке, установленном настоящим Контрактом, оплате не подлежат.

Превышение «Подрядчиком» проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденное соответствующими изменениями проектной документацией, и без соответствующего внесения изменений в настоящий Контракт, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ, заказчиком не принимаются и оплате не подлежат.

9.9. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ.

9.10. Подрядчик вправе в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом, завершить работы (отдельный этап выполнения работ). Стороны договорились, что досрочное выполнение Подрядчиком работ по контракту (отдельного этапа выполнения работ) возможно только после согласования с Заказчиком.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10.2. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

10.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.4. Если, по мнению «Сторон», выполненные работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

**Статья 11. Сдача и приемка работ**

11.1. Прием и сдача выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, нормами гражданского законодательства.

11.2. Приемка скрытых работ:

11.2.1. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

11.2.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ. В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ за свой счет, за исключением случая, когда Заказчик, надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ, не прибыл для участия в их приемке.

В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

11.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в течении 10 (десяти) рабочих дней.

11.4. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

11.5. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

11.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.7. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки результата выполненных работ (скрытых работ) должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ (скрытых работ).

11.8. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 3 (три) рабочих дня со дня направления запроса.

11.9 Электронная приемка.

11.9.1. Подрядчик в срок не более 5 рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы (далее ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

1) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, единицу измерения выполненной работы, следующую информацию о подрядчике:

- полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

- адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если подрядчиком является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица);

1)единицу измерения выполненной работы;

2) наименование выполненной работы;

3) наименование страны происхождения поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара);

4) информацию о количестве поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара);

5) информацию об объеме выполненной работы;

6) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара), выполненной работы;

7) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

К документу о приемке прилагаются следующие документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- акты выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

11.9.2. В срок, установленный Контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем размещения документа о приемке в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

11.9.3. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем размещения документа о приемке в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

11.9.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном выше. Датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

11.9.5. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с требованиями, указанными выше, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

**Статья 12.Прочие условия**

12.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта,что составляет 5 388 943 (пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок три) рубля 48 копеек.

12.2. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.4. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ.

12.6. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ не превышает 15 (пятнадцати) календарных дней, после исполнения им обязательств по контракту.

Обеспечение исполнения Контракта возвращается на основании представленного Исполнителем письма о возврате денежных средств.

12.7. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

12.8. Исключение банка из перечня, предусмотренного ч. 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

12.9. Положения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель УФК по Пензенской области (Управление финансов Башмаковского района Пензенской области (МБОУСОШ с. Никульевка л/с 974040543))

ИНН/КПП 5806003493/580601001,

р/сч 03234643566030005500, БИК 015655003,

ЕКС 40102810045370000047

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ /УФК по Пензенской области г.Пенза

- «Обеспечение исполнения контракта» (далее указать наименование предмета контракта, код ИКЗ) - при внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта

**Статья 13. Расторжение контракта и срок действия**

13.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе:

- отступление «Подрядчика», исполнителя в работе, услуге от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ (этапов работ), влекущего увеличение сроков окончания строительства (реконструкции) объекта либо отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ более чем на 15 дней;

- неоднократные (два и более) нарушения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ.

13.2. В случае принятия стороной контракта предусмотренного статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта сторона направляет такое решение другой стороне в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, для Подрядчика и Заказчика соответственно.

13.3. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 01 марта 2025 года, а в части финансовых расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего «Контракта», подлежат исполнению в полном объеме.

13.4. Положения контракта об ответственности, применяются к нарушениям возникающим в период действия контракта, но выявленных после его расторжения или окончания срока действия.

13.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

13.6. Настоящий «Контракт» составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.7 Приложения к настоящему Контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта,

Приложение № 1 График выполнения работ

Приложение № 2 Проект сметы контракта.

**Статья 14. Адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. НикульевкаБашмаковского района Пензенской области**  Юридический адрес: 442084, Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул. Ясная, д. 13.  Почтовый адрес: 442084, Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул. Ясная, д. 13.  ИНН 5806003493 КПП 580601001  Р/с 03234643566030005500  БИК 015655003  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по Пензенской области г. Пенза  Кор. сч. 40102810045370000047  Эл.почта: bash\_nikulyevka@edu-penza.ru  Тел. 8(84143) 5-63-16  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.Н. Уренева/  М.П. |  | **ПОДРЯДЧИК:** |

Приложение № 1 к контракту

№ 2от « 07 » сентября2023г.

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОПЛАТЫ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сметная стоимость этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, руб. | Сумма к оплате, руб.\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | №ЛС-02-01-01Демонтажные работы  №ЛС-02-01-02 Общестроительные работы | С даты заключения контракта.  по 20.02.2024г. | 22 155 333,70 руб. | 22 155 333,70 |
| 2 | № ЛС-02-01-01 Демонтажные работы  № ЛС-02-01-02 Общестроительные работы  № ЛС-02-01-03  Система водоснабжения  № ЛС-02-01-04  Система канализации  ЛС-02-01-05  Система отопления  № ЛС-02-01-06  Система вентиляции  № ЛС-02-01-07  Электромонтажные  работы  № ЛС-02-01-08 Охранно-пожарная сигнализация  № ЛС-06-01-01  Наружные сети водоснабжения  № ЛС-06-01-02  Наружные сети канализации | с 21.02.2024г.  по 01.03.2025г. | 26 397 430,40руб. | 26 397 430,40 |

\*Сумма денежных средств, подлежащая выплате подрядчику за этап выполнения работ, указываемая в столбце «Сумма к оплате», определяется на основании стоимости работ, указанной в столбце «Сметная стоимость этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ» с применением к такой стоимости понижающего коэффициента, определенного по результатам закупки. Данный понижающий коэффициент рассчитывается как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную визвещении о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.п. | **Подрядчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  М.п. |

**Расшифровка подписи участника**

Сертификат

Дата выдачи сертификата:

20.04.2023 11:18 МСК

Срок действия сертификата:

20.07.2024 11:28 МСК

Номер сертификата:

[01788A8B00EAAF83A74277FFFA84ECC0BA](https://app.rts-tender.ru/supplier/dealing/Handlers/CertificateDownloadHandler.ashx?fileGuid=1cd2b352-8d68-4837-8f2b-cc443c180222&Type=Provider)

Подписавший

Имя:

Александр

Отчество:

Андреевич

Фамилия:

Пчелинцев

Организация:

ООО "ГСК ПОВОЛЖЬЕ"

Роль:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Email:

a9534440500@gmail.com

Местоположение:

"М.Р-Н ПЕНЗЕНСКИЙ

ИНН:

5829006476

ОГРН:

1225800000062

СНИЛС:

16824569706

**Расшифровка подписи заказчика**

Сертификат

Дата выдачи сертификата:

13.12.2022 15:18 МСК

Срок действия сертификата:

07.03.2024 15:18 МСК

Номер сертификата:

[2EC74248FC38FF17FC7D04A20DBE67DA](https://app.rts-tender.ru/supplier/dealing/Handlers/CertificateDownloadHandler.ashx?fileGuid=1cd2b352-8d68-4837-8f2b-cc443c180222&Type=Organizer)

Подписавший

Имя:

Галина

Отчество:

Николаевна

Фамилия:

Уренева

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИКУЛЬЕВКА БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Роль:

ДИРЕКТОР

Email:

bash\_nikulyevka@edu-penza.ru

Местоположение:

"Башмаковский район

ИНН:

5806003493

ОГРН:

1025800641602

СНИЛС:

01279218944